Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Kevin Tamayo |
| --- | --- |
| Rut | [RUT pendiente] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC, sede San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EasyOffice: Portal Notarial en Línea |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, diseño y administración de datos, aseguramiento de calidad. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos; construir modelos de datos escalables; desarrollar e integrar soluciones de software; diseñar y ejecutar pruebas de validación. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Easy Office, empresa chilena que presta servicios a emprendedores y pymes, la gestión de solicitudes, documentos, clientes y pagos puede requerir múltiples canales y tareas manuales. Esto dificulta la trazabilidad y aumenta el riesgo de errores. El proyecto propone centralizar estos procesos para clientes y personal administrativo. Es relevante para Ingeniería en Informática porque aplica levantamiento de requerimientos, modelado de datos, arquitectura de software y gestión de proyectos a un problema organizacional real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se propone diseñar y desarrollar progresivamente un portal web para registrar usuarios con roles, solicitar y seguir trámites, administrar documentos y registrar pagos por transferencia. El alcance académico priorizará un prototipo funcional verificable; la firma electrónica y servicios externos se considerarán integraciones sujetas a disponibilidad de documentación y acceso de pruebas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto aplica gestión informática mediante planificación Scrum y seguimiento de tareas; modelado de datos para usuarios, solicitudes, documentos y pagos; desarrollo e integración de frontend Angular y backend Node.js; y pruebas para verificar flujos y criterios de aceptación. Estas competencias corresponden a los indicadores de calidad incluidos en la pauta formativa. |
| Relación con los intereses profesionales | Me interesa el desarrollo de aplicaciones web, especialmente el diseño de soluciones que resuelvan problemas reales. EasyOffice permite fortalecer habilidades de frontend, backend, modelado de datos, integración, pruebas y coordinación con un cliente, competencias útiles para mi desempeño como ingeniero informático. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El trabajo se organiza en 18 semanas, con sprints de dos semanas y entregables incrementales. Se dispone de computadores, herramientas de desarrollo y repositorio de código. Los riesgos incluyen demoras en antecedentes del cliente, disponibilidad de plantillas e integraciones externas. Se mitigarán con datos ficticios, interfaces simuladas, priorización del MVP y revisiones periódicas. El alcance se ajustará a las horas de la asignatura y a la capacidad real del equipo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un prototipo web de gestión de trámites notariales para Easy Office que centralice solicitudes, documentos, usuarios y registro de pagos, mediante un desarrollo incremental y validado. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y priorizar requerimientos funcionales y no funcionales. 2. Diseñar la arquitectura y el modelo de datos del sistema. 3. Implementar autenticación y roles, solicitudes, seguimiento, documentos y registro de pagos según prioridad. 4. Integrar frontend y backend y verificar los flujos principales mediante pruebas. 5. Documentar resultados, limitaciones y oportunidades de mejora. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum con sprints de dos semanas. Se mantendrá un Product Backlog con historias de usuario y criterios de aceptación; al inicio de cada sprint se seleccionarán tareas, durante su ejecución se actualizará un tablero Kanban y al cierre se realizará revisión del incremento y retrospectiva. Se elaborarán ERS, modelos de datos, documentación técnica y evidencias de pruebas. Equipo: Kevin Tamayo, Andy Fuentes Leal y Matías Oroz. La asignación específica de roles y responsabilidades se acordará con el equipo y se registrará en el tablero; no se atribuyen funciones individuales sin confirmación. Estado inicial: vistas de frontend y servidor backend básico; todavía no se consideran implementadas las API ni las integraciones.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | ERS y backlog | Requerimientos, historias de usuario y criterios de aceptación. | Establece alcance y trazabilidad. |
| Avance | Diseño técnico | Arquitectura, modelo de datos y prototipos de interfaz. | Sustenta las decisiones de ingeniería. |
| Avance | Tablero y revisiones Scrum | Kanban, sprint backlog, actas y demostraciones quincenales. | Demuestra control y avance incremental. |
| Final | Prototipo y pruebas | Código, flujos integrados, casos de prueba y resultados. | Permite verificar lo implementado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Levantamiento y ERS | Entrevistas, alcance, historias y criterios | Cliente, Word, tablero | Semanas 1–3 | Equipo completo | Confirmar requerimientos |
| Gestión y datos | Diseño y backlog | Arquitectura, modelo entidad-relación y priorización | Diagramas, repositorio | Semanas 3–5 | Equipo completo | Validar diseño |
| Desarrollo de software | Módulos principales | Implementar API, roles y solicitudes según prioridad | Angular, Node.js, BD | Semanas 5–11 | Por definir en sprint | Dependencia del backend |
| Integración y pruebas | Documentos y pagos | Integrar flujos y validar casos de uso | Ambiente de pruebas | Semanas 10–15 | Por definir en sprint | Usar simulaciones si falta acceso |
| Pruebas y gestión | Validación y entrega | Pruebas, correcciones, manual y demostración | Repositorio, informe | Semanas 15–18 | Equipo completo | Validación del cliente |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior | Levantamiento y ERS | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diseño y backlog |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Módulos principales |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Documentos y pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
|  |  |  |  | Validación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.